**Acta de reunión número tres.**

**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Detallar como van con los módulos asignados para e proyecto**

**FECHA: 28/02/2018 HORA: 7:00 am EQUIPO NÚMERO: 3**

**LUGAR:** **Centro de comercio y turismo, Sena regional Quindío (Cafetería)**

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Juan Carlos | Líder |
| Ronald | Scrumm Master |
| Jaison | Todero |
|  |  |

**ORDEN DEL DÍA:**

Se habló de cómo iban con el modulo asignado y se tuvo inconvenientes en la parte del témplate y algunos elementos de HTML y materialize que no se unían con jsf.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Todos asistieron y cumplieron a la hora de la reunión se dialogó y se llegó a un acuerdo. Dos de los integrantes culminaron su módulo y empezaron con el otro.

**¿Qué estamos haciendo en este momento?**

En el grupo de trabajo estamos realizando diferentes actividades las cuales contribuyen a avanzar con el proyecto formativo de nuestra ficha 1359434, las actividades que estamos haciendo que tiene cada rol son las siguientes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| Generalidades  De proyecto, registrar, consultar, actualizar, eliminar | Jason |  | En proceso | Falto entregar por unos errores que tubo a la hora del desarrollo. |
| **Gestión de usuario** | **Juan Carlos** |  | **Terminado** |  |
| Gestión de proyecto | Ronald |  | Terminado |  |
| **Gestión Requisitos y Funcionalidades** | Juan Carlos |  | En proceso |  |
| **Gestion Casos de Uso** | Ronald |  | En proceso |  |
| **Gestion Historias de Usuario** |  |  | Sin Iniciar | Esperando que termine un módulo para iniciar este. |