**Acta de reunión número cuatro.**

**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Detallar como van con los módulos asignados para el proyecto.**

**FECHA: 04/03/2018 HORA: 7:30 am EQUIPO NÚMERO: 3**

**LUGAR:**

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Juan Carlos | Líder |
| Ronald | Scrumm Master |
| Jaison | Todero |
|  |  |

**ORDEN DEL DÍA:**

Se habló de cómo iban con el modulo asignado y se determinar que paso con sus módulos.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

En el desarrollo de la reunión todos prestamos atención a el modulo que le tocaba a cada uno, se decidió que el histórico de versiones lo iba a hacer todo el grupo

**¿Qué estamos haciendo en este momento?**

En el grupo de trabajo estamos realizando diferentes actividades las cuales contribuyen a avanzar con el proyecto formativo de nuestra ficha 1359434, las actividades que estamos haciendo que tiene cada rol son las siguientes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| Generalidades  De proyecto, registrar, consultar, actualizar, eliminar | Jason |  | Terminado |  |
| **Gestión de usuario** | **Juan Carlos** |  | Terminado |  |
| Gestión de proyecto | Ronald |  | Terminado |  |
| **Gestión Requisitos y Funcionalidades** | Juan Carlos |  | Terminado |  |
| **Gestión Casos de Uso** | Ronald |  | En proceso | Subiendo imágenes |
| **Gestión Historias de Usuario** | Juan Carlos |  | En proceso | Subiendo imágenes |
| **Histórico de Versiones** | Jaison |  | En proceso | empezó a investigar del tema |